UMOWA NR .............

Zawarta  w Olsztynie w dniu  .............r.  pomiędzy ............................................................
NIP: ......................... Regon: ................

reprezentowanym przez:

1. …………………………. ……………………… …………….

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a …………………………………………………………………..

Zarejestrowanym przez  ……………..… , KRS pod  numerem ……………………………

NIP:

REGON:

reprezentowanym przez:

- Pana/nią..................................... -

- Pana/nią..................................... -

zwanym dalej “WYKONAWCĄ”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nadaną nazwą:

„..............................................”, prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
na wykonanie robót budowlanych  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej na działce 71-105 w Olsztynie, 
(na placu kościelnym Kościoła pod wezwaniem NSPJ w Olsztynie), w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej tkanki urbanistycznej – Kościół NSPJ 
w Olsztynie”

- ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

- Zamówienie obejmuje budowę w zakresie określonym dokumentacją projektową  stanowiącymi integralną część Instrukcji dla Wykonawców, a w szczególności:

- Przygotowanie terenu – rozbiórki, niwelację terenu, prace przygotowawcze, ziemne;

- Roboty budowlane związane z wykonaniem niniejszego zadania;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

- Przygotowanie dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ;

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania oraz przygotowanie dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.

- O ile w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa: wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych  materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

  - Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

  - Prowadzenie Dziennika budowy;

  - Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej konieczności, wraz z propozycją sposobu ich wykonania;

  - Sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych robót, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek materiałów instalacyjnych i wykończeniowych  musi następować odpowiednio wcześniej, tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek, które nie zostały zaaprobowane; Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt;

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji – naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

  - Przeprowadzenia badań i odbiorów wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;

  - Wykonania badań, prób, testów, odbiorów technicznych, badań poziomu hałasu oraz badań w zakresie branży sanitarnej (np.: prób szczelności instalacji itd.);

  - Zagęszczenia gruntu i badań zagęszczenia gruntu;

  - Pompowania wód gruntowych w celu wykonania robót;

  - Zapewnienia pełnej obsługi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione służby, obejmującej nadzór nad realizacją i wytyczenia oraz bieżącej inwentaryzacji powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech egzemplarzach w formie papierowej i jednej na płycie CD (format zapisu PDF); Zamawiający wymaga także odrębnej inwentaryzacji geodezyjnej instalacji podpłytowych;

  - Wykonania projektu sprawdzających badań geologicznych i geotechnicznych

  - Wykonania obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę;

  - Zakupu materiałów, transportu elementów i materiałów budowlanych,

  - Wywiezienia gruzu, złomu, śmieci i ich utylizacji;

  - Zabezpieczenie trenu – Po przejęcia placu budowy i rozpoczęciu prac Wykonawca ogrodzi teren.

  - Wykonania urządzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania obiektów  zaplecza budowy, socjalne, WC oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy, wykonania projektu zagospodarowania placu budowy, sporządzenia planu BIOZ, wykonania projektu zabezpieczenia BHP, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;

  - Wykonania dróg tymczasowych;

  - Utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy;

  - Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż;

  - Ponoszenia opłat za zajęcie terenu, energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki zużyte przy realizacji zamówienia;

  - Wykonania projektu zmiany organizacji  ruchu  i zajęcia  ulic, placów, chodników, pasa drogowego;

  - Naprawy uszkodzonych w toku robót urządzeń podziemnych i dróg oraz przebudowy wszystkich kolizji ;

  - Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji;

  - Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy wraz z raportowaniem miesięcznym o postępie prac. Dokumentację fotograficzną i raporty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni po upływie każdego miesiąca;

  - Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót, włącznie z zabytkową nawierzchnią wokół kościoła;

  - Ubezpieczenia robót budowlano – montażowych objętych kontraktem, w tym prac przygotowawczych na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane do wysokości kontraktu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót do wysokości  ….........................zł.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

  - Wykonanie całości robót budowlanych i przygotowanie dokumentów do złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do dnia ............ roku.

- Termin zakończenia określony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inwestora zastępczego,

- W określonych ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Termin zakończenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych tj. robót innych niż określone w §1 ust.2 niniejszej umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wstępny termin zakończenia zostanie ustalony w protokole konieczności dotyczącym wykonania danych robót dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych, potwierdzone protokołami odbioru z udziałem właściwych organów administracji publicznej w tym z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ustalone zostało zgodnie z przyjętą ofertą w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawcy z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy na zasadach określonych niniejszą umową i specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącą podstawę opracowania oferty przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w niezmiennej wysokości:

Brutto: ……………………………………………. zł, słownie: ……………………………………………………

wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji dla wykonawców, w tym koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji, wszelkich robót w tym robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, tymczasowego zasilania w energię elektryczną, wodę, ogrodzenie, drogi dojazdowej, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia następować będzie częściowo - zgodnie ze szczegółowym  Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

§ 4

Warunki płatności

- Rozliczenie robót będzie odbywało się w terminach określonych Harmonogramem rzeczowo – finansowym na podstawie faktur przejściowych, obejmujących wykonane kompletne elementy robót. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w terminie 30  dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez inspektora nadzoru, oraz kierownika robót budowlanych zatwierdzonym przez Inwestora zastępczego.

- W przypadku realizacji danego etapu prac z udziałem podwykonawców do rozliczenia niezbędne będzie przedstawienie przelewu za wykonane prace na rzecz wskazanych w umowie podwykonawców.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 30 % wartości zamówienia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą, o której mowa w ust. 1 i 2 przedstawić oświadczenia Podwykonawców stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności z tytułu zleconych Podwykonawcy robót.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej i doręczonej fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz niezbędnych dokumentów i oświadczeń związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

  - przekazania placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;

  - finansowania przedmiotu umowy;

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

  - dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z zapewnieniem dozoru terenu budowy;

  - zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

  - zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

  - ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Dowód ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, jednakże przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych. W przypadku nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia budowy Zamawiający ma prawo dokonać ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac na koszt Wykonawcy, a  ponadto uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości ........... zł.

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad oraz zapewnienia warunków udziału organów administracji publicznej, w razie potrzeby nadzoru autorskiego, a także wszelkich dokumentów wynikających z ewentualnej zmiany projektu budowlanego;

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad;

  - dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych;

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

  - zgłaszania do odbioru elementów robót zanikających ulegających trwałemu zakryciu.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest Inwestor zastępczy, który działa na rzecz i w imieniu Zamawiającego, którego działania zatwierdza Zamawiający w formie pisemnej.

- Inwestor zastępczy powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- Upoważnionym do podejmowania działań i ustaleń przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

- kierownik robót  sanitarnych …………….………

- kierownik robót budowlanych   …………………………

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie ………………………………………………………………….. na niniejszą inwestycję.

- Strony postanawiają, że:

  - 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

  - 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

  - 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego,

  - 30 % w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu i stwierdzeniu braku usterek.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca zleci Podwykonawcom następujący zakres robót: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 60 miesięcy liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

  - Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

  - w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

  - Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu, do naprawy należy przystąpić niezwłocznie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady;

- w przypadku awarii zastosowanych urządzeń, których konieczna staje się wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zamienne umożliwiające użytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zastosowane urządzenie;

- W pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;

- usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie;

- w przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

- w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu nie mógł korzystać.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w terminach określonych w §2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

Odbiór robót

- Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14  dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad.

7.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

8.  Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego wykonania.	W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego prawidłowego wykonania zadania i zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru.

9.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie.

10. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie tych wad innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 12

Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

- Zakazuje się pod rygorem nieważności istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:

- Zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

- Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający.

- Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy;

- Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;

- Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia;

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,

  - w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane i odebrane części umowy do dnia w którym powziął wiadomość o odstąpieniu od umowy. Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy, oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj. kwotę w wysokości     ………………………………. Zabezpieczenie to gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie  …………………..

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Przed wystawieniem Faktury końcowej, po końcowym, protokolarnym odbiorze robót wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi i gwarancji, w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej w wysokości ……………..… zł (słownie: ……………………………………….).

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

  - Kodeksu Cywilnego,

  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, ze zm.),

  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r, nr 243, poz. 1623, ze zm.).

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

Załączniki:

- Oferta wykonawcy – Załącznik nr 1

- Harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 2

- Dokumentacja projektowa  - Załącznik nr 3

- Specyfikacja – instrukcja dla Wykonawców /IDW/